Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Октябрьский

Республики Башкортостан

от «30» декабря 2020 г. № 4136

Программа

Комплексного развития социальной инфраструктуры

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

на период 2020–2030 годы

утверждена постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 30.12.2020 №4136

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития социальной инфраструктуры городского   
округа город Октябрьский Республики Башкортостан на период 2020–2030 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  Программы |  | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на период 2020–2030 годы (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы |  | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; |
| Заказчик Программы,  его местонахождение |  | администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, 452600, Октябрьский, ул.Чапаева,23 |
| Разработчики Программы, их местонахождение |  | администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, 452600, Октябрьский, ул.Чапаева,23 |
|  |  |  |
| Цель Программы |  | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа |
| Задачи Программы |  | модернизация системы дошкольного, общего, дополнительного образования как институтов социального развития;  развитие инфраструктуры и материально-технической базы сферы физической культуры и спорта;  совершенствование деятельности учреждений культуры и искусства, укрепление их материально-технической базы;  улучшение социально-экономического развития городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры |  | доля детей в возрасте до 3 лет, обеспеченных местами в детских садах;  доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся;  уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения;  доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет;  уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;  уровень доли населения, обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры |  | Мероприятия по ремонту, реконструкции, строительству объектов в области физической культуры и спорта, культуры, образования, здравоохранения. |
|  |  |  |
| Срок и этапы реализации Программы |  | 2020–2030годы |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Программа финансируется из федерального, республиканского и местного бюджетов, внебюджетных источников. Объемы финансирования Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  | Успешная реализация мероприятий Программы позволит к 2030 году обеспечить сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры. |

**1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

**1.1. Описание социально-экономического состояния городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан**

Октябрьский – пятый по величине город в Республике Башкортостан, с численностью населения – 114,1 тыс. человек. Город расположен в западной части республики, в 188 км от г. Уфы. Территория города составляет 98,8 кв. км, из которой более 40% занято жилой и промышленными зонами. С регионами России город связан автомагистралью федерального значения Москва-Уфа-Челябинск, имеется грузовая железнодорожная станция «Нарышево» Куйбышевской железной дороги. Конкурентным преимуществом города является его выгодное географическое положение на стыке 4 регионов – республик Башкортостан и Татарстан, Самарской и Оренбургской областей. Город был образован в 1946 г., после открытия крупнейшего месторождения девонской нефти, что предопределило его формирование как нефтяного центра с многонациональным составом населения. Город является экономическим, политическим и культурным центром для близлежащих городов и районов, обладает достаточно высоким уровнем благоустройства и разветвленной системой торговли и услуг.

Ведущая отрасль экономики городского округа – промышленность. На долю промышленного сектора приходится 78,5% объема отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг. Основу экономического потенциала городского округа составляют предприятия таких видов экономической деятельности, как добыча полезных ископаемых, производство машин и оборудования, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство прочих неметаллических изделий, производство пищевых продуктов, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

Город имеет значительную минерально-сырьевую базу для обеспечения производства строительных материалов: строительные камни, песчаногравийный материал, пески для бетона и строительных материалов. Предприятия города выпускают продукцию, которая включает в себя более 250 наименований: нефтепродукты, нефтепромысловое и автотранспортное оборудование, низковольтная аппаратура, строительные конструкции и материалы, вахтенные и жилые комплексы, автоприборы, швейные и фарфоровые изделия и др.

Одним из показателей, характеризующих развитие экономики городского округа, является показатель инвестиционной активности – объем инвестиций в основной капитал.

За 2019 год на развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования направлено 2856,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что на 23,1% больше показателя за 2018 год.

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за январь - декабрь 2019 года возрос относительно соответствующего периода 2018 года с 18396 рублей до 25041 рублей.

В г.Октябрьском существует целая система государственных и негосударственных организаций здравоохранения. Основную часть работы по обеспечению здравоохранения осуществляет ГБУЗ РБ Городская больница №1, включающая в себя 7 подразделений: стационар №1, стационар №2, Детский стационар, 4 стационарных отделения – родильное, кожно-венерологическое, наркологическое, психоневрологическое, ГБУЗ Республики Башкортостан «Стоматологическая поликлиника г.Октябрьский», детские санатории «Росток» и «Толпар», Октябрьский филиал ГРУЗ Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера, Октябрьский филиал ГБУЗ «Республиканская станция переливания крови», кроме того, в городе функционирует 31 негосударственных учреждения здравоохранения.

Систему образования г. Октябрьского представляют 14 образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, 27 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования. Высшие учебные заведения в г. Октябрьском представлены Уфимским государственным нефтяным техническим университетом (далее – УГНТУ) (Октябрьский филиал), Институтом деловой карьеры (Октябрьский филиал). В г. Октябрьском функционирует историко-краеведческий музей им. А. П. Шокурова, Дворец детского и юношеского творчества, Дворец молодёжи, Детский эколого-биологический центр, Станция юных техников, городской Парк культуры, Дворец спорта и др. Самыми популярными видами спорта для жителей являются: бокс, самбо, а также лыжи (биатлон) и спидвей. Ежегодно здесь проводится Всероссийский турнир по боксу класса «А» памяти мастера спорта России Тимура Габдуллина. Город Октябрьский является победителем Российского конкурса в номинации «Самый благоустроенный город Российской Федерации». Неоднократно признан лучшим муниципальным образованием Российской Федерации.

* + 1. **Население**

По состоянию на 1 января 2020 года численность постоянного населения составила 114100 человек.

В течение 2019 года в городском округе родилось 1084 ребенка, что на 281 младенца или 20,6% меньше 2018 года. Число умерших относительно показателя прошлого года сократилось на 41 человек (3,5%) и составило 1150 человек. Коэффициент смертности составил 10,1 промилле, против 10,4 промилле в 2018 году.

Сальдо миграции за 2019 год в городском округе сложилось отрицательным -   
28 человек (справочно: 2018 год миграционный прирост населения 178 человек).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Численность населения  на 01 января | 113 626 | 113 929 | 113 827 | 114 194 |
| Число родившихся, человек | 1593 | 1331 | 1365 | 1084 |
| Число умерших, человек | 1252 | 1233 | 1187 | 1150 |
| Естественный прирост, человек | +341 | +98 | +178 | -66 |
| Число прибывших, человек | 3632 | 3151 | 3237 | 2831 |
| Число выбывших, человек | 3670 | 3351 | 3048 | 2859 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-), человек | -38 | -200 | +189 | -28 |

**1.1.2. Жилищный фонд**

Городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан характеризуется наличием развитой инфраструктуры и высокой комфортностью проживания. Благоустроенный жилищный фонд городского округа составляет 2885,13 тыс. кв. метров и увеличился по сравнению с 2018 годом на 82,3 тыс. кв. метров или 3,0%. Это 651 многоквартирный дом, 151 дом блокированной застройки и 8972 индивидуальных жилых дома. Жилая застройка ГО г. Октябрьский представлена следующими типами жилых домов: многоквартирные, многоэтажные, высотные 9 этажей и выше, многоквартирные средней этажности- 5-9 этажей, многоквартирные малоэтажные секционные 2-4 этажа, 1-2 этажные блокированные и индивидуальные. Город обладает разветвленной системой инженерных коммуникаций, централизованно и в полном объеме обеспечивающей жилой фонд, производственный и социальный секторы городского хозяйства тепло -, водо -, электро- и газоснабжением.

За 2019 год организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками построено и введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 54927 кв. метров.

Индивидуальными застройщиками введено 27898 кв. м жилых домов, что составило 50,8% от общего ввода жилья по городскому округу и 103,9% - к уровню 2018 года.

На 1000 человек населения в 2019 году построено 481,4 кв. м жилья.

Развитие нового жилищного строительства базируется на следующих основных принципах:

сохранение существующей капитальной и индивидуальной застройки с заменой ветхого и аварийного жилищного фонда;

улучшение экологической ситуации при сохранении природной среды;

развитие транспортной и инженерной инфраструктур;

увеличение территории жилой застройки за счет освоения свободных территорий в пределах границ городского округа.

Строительство нового жилья будет осуществляться в основном на свободных территориях, а также на участках ветхого и аварийного жилищного фонда с его заменой и за счет замены малоценной нежилой застройки на жилую застройку.

Увеличению объемов ввода жилья на территории городского округа также будет способствовать реализация мероприятий программы «Жилье для российской семьи».

**1.2.Технико-Экономические параметры объектов**

**социальной инфраструктуры**

Повышение качества жизни населения является одной из основных задач социально-экономического развития городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Для достижения этой задачи необходимо обеспечить создание благоприятных условий жизнедеятельности и развитие социальной инфраструктуры городского округа. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан планируется и осуществляется с учетом основных задач социальной политики Российской Федерации и Республики Башкортостан:

повышение уровня благосостояния населения и долголетия;

формирование и воспроизводство здорового населения;

удовлетворение потребностей населения в качественном жилье;

создание условий доступности учреждений социальной сферы для инвалидов и иных маломобильных групп населения;

повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры;

создание культурной сферы жизнедеятельности человека;

создание условий для активного отдыха и занятий спортом;

обеспечение безопасности;

улучшение экологических условий жизни и труда;

создание гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и пенсионеров;

удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах при повышении уровня платежеспособности населения.

Социальная инфраструктура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан представляет собой совокупность объектов необходимых населению для решения жизненно важных задач: жилье, транспорт, учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, объекты отдыха и досуга. В рамках данной Программы предусматриваются мероприятия в части обеспечения сбалансированного и эффективного функционирования объектов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, досуговых учреждений и мест массового отдыха и досуга.

* + 1. **Здравоохранение**

Основной задачей Государственного бюджетного учреждения здравоохранения РБ Городская больница №1 г.Октябрьский (далее – ГБЗУ РБ Городская больница №1 г.Октябрьский) является оказание качественной и доступной медицинской помощи населению города в соответствии с утвержденной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республики Башкортостан.

В ГБЗУ РБ Городская больница №1 г.Октябрьский оказываются все виды медицинской помощи: первая медико-санитарная; специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь; скорая медицинская помощь.

Развитие здравоохранения в г. Октябрьском характеризуется следующими положительными тенденциями:

существенным ростом технической оснащенности здравоохранения за счет увеличения финансирования в результате объединения муниципальных учреждений здравоохранения в единый многопрофильный Центр – ГБУЗ РБ Городская больница №1 и введения в действие новых мощностей по оказанию специализированных форм медицинских услуг (акушерский корпус Городского перинатального центра на 80 койко-мест);

увеличением количества негосударственных учреждений здравоохранения и их роли в обеспечении населения медицинскими услугами. В городе функционирует 31 негосударственная организация здравоохранения.

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на расчетную перспективу остаются:

предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;

повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками и квалификации медицинских работников;

снижение уровня заболеваемости.

Задачи на расчетный период:

ремонт детского стационара ГБУЗ РБ Городская больница №1 (ул. Королева, д.2);

капитальный ремонт стационара №2 ГБУЗ РБ Городская больница №1;

капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГБУЗ РБ Городская больница №1;

замена оконных конструкций в здании поликлиники № 2 (34 мкр.);

подготовка помещения и установка аппарата МРТ, на базе 2-го стационара ГБУЗ РБ Городская больница №1;

строительство поликлиники на 800 посещений в смену.

* + 1. **Объекты образования**

В городской системе образования функционируют: 27 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в системе общего образования: 14 общеобразовательных учреждений, коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 2 учреждения дополнительного образования.

В 2019 году 7290 детей посещали 27 муниципальных образовательных учреждений на 6637 мест, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в том числе 224 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

В 2019 году введен в эксплуатацию после капитального ремонта Детский   
сад №8.

В городском округе достигнута 100% доступность дошкольного образования для детей старше 3-х лет, но без гарантии предоставления места в конкретном детском саду.

Актуальной остается проблема обеспечения местами в детских садах детей в возрасте до 3-х лет.

С 2019 года в образовательных организациях Октябрьского началась реализация национального проекта «Демография», а именно – регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». В рамках данного национального проекта произведен капитальный ремонт МАДОУ Детский сад №34 и МАДОУ Детский сад комбинированного вида №35.

В общеобразовательных учреждениях городского округа обучаются 13356 человек. Основными проблемными вопросами в сфере общего образования является невозможность организации односменного режима работы отдельных образовательных организаций ввиду недостатка школ. Из общего числа учащихся 8,2% занимаются во вторую смену.

В 2019 году 328 выпускников XI классов получили аттестаты о среднем общем образовании обычного образца, из которых 84 выпускника – аттестат о среднем общем образовании с отличием. В 2019 году 7 выпускников получили максимальные 100 баллов (2018 год -2 выпускника).

В городском округе сформирована и активно работает система выявления, поддержки и поощрения одаренных учащихся: 5 учащихся получали стипендию Главы Республики Башкортостан для поддержки способной и талантливой молодежи, 225 учащихся – стипендию главы администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Дополнительное образование играет особую роль в обеспечении благоприятных условий разностороннего развития детей и подростков, их мировоззрения, творческих способностей, интеллектуального потенциала детей.

Услуги дополнительного образования получают 6355 детей в 2-х организациях дополнительного образования различной направленности: Дворец детского и юношеского творчества, детский эколого-биологический центр, станция юных техников, станция детского и юношеского туризма и экскурсий.

В 2019 году на базе на базе МБУ ДО "Дворец детского и юношеского творчества» состоялось открытие Детского Технопарка. В Кванториуме предусмотрена реализация дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей: для более 780 октябрьских детей организовано обучение по четырем направлениям: IT- академия, геосфера, электропрофи, робототехника.

Это новый российский формат дополнительного образования детей и молодежи в сфере инженерных наук. Формат обучения направлен на командную и индивидуальную проектную работу, подготовку научных исследований, представление проектов на республиканском и всероссийском уровнях. Возраст обучающихся 5 - 18 лет.

Образовательные организации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во организаций | Кол-во персонала | Проект-  ная мощность | Фактичес-  кое посещение | Резерв(+)/ дефицит(-) мест |
| 1. | Общеобразова-  тельные организации | 14 | 776 | 9589 | 13356 | -3767 |
| 2. | Дошкольные образовательные организации | 27 | 1178 | 6637 | 7290 | -653 |
| 3. | Организации дополнительного образования | 2 | 103 | 6230 | 6355 | -125 |

Анализ технико-экономических параметров существующих объектов образования показал, что дефицит мест существует как в МБОУ и в МБДОУ, так и в организациях дополнительного образования.

Задачи на расчетный период:

продолжать выполнение плана мероприятий по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Демография», а именно – регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

обеспечить реализацию мер по повышению качества предметного образования на основе результатов всех оценочных процедур;

обеспечить внедрение национальной системы учительского роста на муниципальном уровне, создать условия для повышения профессионального уровня педагогических работников, для закрепления молодых педагогов, роста их профессионального мастерства;

обеспечить перевод обучающихся на обучение в одну смену;

ввод здания на ул.Бакинской 400 мест;

Выделение дополнительных мест в существующих МБОУ СОШ №10,

МБОУ СОШ №8. 85 мест;

строительство школы на 1225 мест (33 мкр.);

строительство школы на 825 мест (38 мкр.);

строительство школы на 1232 места – старая часть город;

ввод новых мест Д/С №34, Д/С №35 – 75 мест;

капитальный ремонт, перепрофилирование Д/С №6 -2 корпус - 56 мест;

строительство ДОУ в 38 мкр – 260 мест;

строительство Д/С № 26 (3) – 140 мест;

перепрофилирование ДОУ по ул.Комсомольская (ОЭТ) -140 мест;

строительство (ДОУ в Нарышево (Прометей) – 140 мест;

строительство ДОУ в 33 мкр. – 260 мест;

строительство ДОУ на 260 мест в старой части города;

строительство детского оздоровительного круглогодичного лагеря на территории СОК Спартак с мощностью 120 человек в смену;

строительство здания учреждения дополнительного образования на 800 мест.

**1.2.3. Объекты физической культуры и массового спорта**

Для занятий физической культурой и спортом в городском округе

функционируют 4 спортивные школы и проводят спортивную подготовку по 23 видам спорта:

спортивная школа №1 – спортивная акробатика, плавание, грекоримская борьба, самбо, дзюдо, бокс, борьба на поясах (всего занимающихся - 1653 человека);

спортивная школа №2 – шахматы (всего занимающихся - 777 человек);

Спортивная школа олимпийского резерва №3 – спортивное ориентирование, лыжные гонки, биатлон, ушу, кикбоксинг (всего занимающихся - 619 человек);

спортивная школа №4 – волейбол, футбол, баскетбол, гиревой спорт,

пауэрлифтинг, армспорт, настольный теннис, бадминтон, хоккей, велоспорт (всего занимающихся – 845 человек.

Общее количество занимающихся в системе спортивных школ составляет 3894 человека, из них 1456 человек – спортсмены-разрядники.

В соответствии с государственной программой «Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан» оценка деятельности муниципалитета производится по двум основным показателям:

доля населения в возрасте от 3 до 79 лет городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем числе населения городского округа от 3 до 79 лет. Данный показатель в 2019 году составил 46,69% или 108,6% планового показателя 2019 года.

За три года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от численности населения городского округа в возрасте 3-79 лет, возросла с 36,9% в 2017 году до 46,49% в 2019 году за счет увеличения числа занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в фитнес-клубах, спортсооружениях;

доля обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности обучающихся. Данный показатель в 2019 году составила 87,02%. или 100,02% планового значения.

В городе Октябрьский реализуется Региональный проект «Спорт – норма жизни».

При реализации сводного плана мероприятий администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по достижению результатов регионального проекта «Спорт - норма жизни» в 2019 году все индикаторы были достигнуты:

«количество занимающихся на этапах спортивной подготовки на территории муниципального района/городского округа Республики Башкортостан по сравнению с предыдущим годом, чел.». При плане 70 чел., факт - 71чел.;

«доля лиц, перешедших на следующий этап спортивной подготовки, в общем числе лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальном районе/городском округе Республики Башкортостан, %». План 40,6% , факт 40,9%;

«доля лиц, занимающихся в рамках реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (СШ и СШОР), в общем числе лиц, занимающихся в муниципальных спортивных школах Республики Башкортостан (СШ, СШОР, ДЮСШ и СДЮСШОР),%». План 84,5%, факт- 84,62%.

«доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва,%». План 31,67, факт 37,39 %

«численность спортсменов муниципального района/городского округа Республики Башкортостан, включенных в списки кандидатов спортивные сборные команды Российской Федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта,%». По данному показателю достигнут 100% результат.

С Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан было заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на обеспечение финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки от 14 июня 2019 года № 53. Приобретены инвентарь и спортивное оборудование на сумму 4755968,25 рублей, из них 4542400 рублей – республиканский бюджет, 213568,25 рублей – муниципальный бюджет.

Для занятий физической культурой, спортом и туризмом в городском округе функционируют: стадион «Нефтяник», Дворец спорта, спортивный комплекс «Девон», горнолыжный комплекс «Уязы-Тау», спортивный комплекс «Апельсин сити», спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак», городской тир.

В соответствии с календарным планом физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных спортивно-массовых мероприятий в течение 2019 года в городском округе проведено 612 мероприятий различного уровня, из которых 19 всероссийских и 25 республиканских.

Во всех спортивных мероприятиях, проводимых в течение 2019 года, приняли участие более 93,8 тыс. человек, подготовлено 9 мастеров спорта России, 81 кандидат в мастера спорта, 1 мастер спорта международного класса.

За январь - декабрь 2019 года в городском округе 1438 человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, награждены знаками отличия ГТО 324 человека, в том числе золото – 187 человек, серебро – 160 человек, бронза – 43 человека.

Росту значения показателя способствовало введение за последние годы эксплуатацию: универсальной спортивной площадки в парке «Нефтяник», скейт-парка на территории парка Гагарина, спортивных площадок с тренажерами на территории образовательных учреждений №3 и №13, хоккейной площадки на территории образовательного учреждения №18, футбольного поля и теннисной площадки в парке «Нефтяник», спортивной площадки с уличными тренажерами на территории сквера «Дружба», универсальных спортивных площадок образовательных учреждений №4 и №11.

Учреждения физической культуры и спорта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Кол-во объектов  (ед.) | Кол-во обучающихся  (чел.) |
| 1. | Спортивные школы | 4 | 3894 |

Объекты физической культуры и спорта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Кол-во объектов (ед.) | Единовременная пропускная способность (чел.) |
| 1. | Стадионы с трибунами на 1500 мест и более | 1 | 75 |
| 2. | Плоскостные спортивные сооружения | 238 | 6309 |
| 3. | Спортивные залы | 63 | 1530 |
| 4. | Лыжные базы | 1 | 96 |
| 5. | Биатлонные комплексы | 1 | 48 |
| 6. | Плавательные бассейны | 4 | 96 |
| 7. | Сооружения для стрелковых видов спорта | 6 | 41 |
| 8. | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры | 12 | 894 |
| 9. | Другие спортивные сооружения | 78 | 1523 |
|  | Итого | 404 | 10612 |

Всего на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан находятся 404 объекта физической культуры и спорта всех форм собственности, единовременная пропускная способность которых составляет 10612 человек.

Задачи на расчетный период:

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса: 1 этап – ледовый дворец, 2 этап – плавательный бассейн на улице Шашина ГО г.Октябрьский Республики Башкортостан строительство Ледового дворца;

строительство футбольного манежа «Девон»;

строительство спортивной площадки на территории СОШ №12;

строительство хоккейной коробки в 35 мкр. г.Октябрьский;

строительство зала единоборств в г.Октябрьский;

строительство спортивной площадки на территории СОШ №22;

**1.2.4. Объекты культуры**

Сфера культуры городского округа представлена следующими учреждениями: 2 дома культуры, 11 библиотек (Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека и 9 библиотек-филиалов), музей, 2 школы искусств, художественная школа, Центр национальных культур.

Для жителей городского округа на открытых площадках и в концертных залах проводятся международные, государственные и традиционные городские праздники. Основными культурными событиями в 2019 году стали: комплекс мероприятий по празднованию Нового года и Рождества, Масленицы, Дня Победы, Дня города, республиканский праздник Курая, республиканский конкурс кураистов «Байга», открытый городской конкурс - фестиваль славянской культуры «Радуйся», межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей песни «Распахнись, душа казачья!».

Культурно-досуговыми учреждениями в 2019 году было проведено 550 мероприятий, что на 5 мероприятий или 0,9% больше уровня 2018 года (545 мероприятий). Число зрителей увеличилось на 32,4 % и составило 555,2 тыс. человек.

Библиотечный фонд муниципальных библиотек составил 468444 тыс. экземпляров, на обновление книжных фондов и подписку периодических изданий направлено 1,77 млн. рублей.

Количество читателей в общедоступных библиотеках городского округа превысило 49,4 тыс. человек. Число посещений библиотек в 2019 году составило 623675 посещений.

В МБУ «Централизованная библиотечная система» функционируют два электронных читальных зала, услугами информационных залов в 2019 году воспользовались 1303 человека.

В целях популяризации литературы и привлечения новых читателей библиотекари используют все многообразие форм библиотечной работы: это творческие вечера, фольклорные праздники, конкурсы, викторины, познавательно-игровые программы, акции, разнообразные тематические и фотовыставки. В библиотеках городского округа организована работа 17 клубов по интересам.

В трех библиотеках функционируют информационно-консультационное бюро и центры правовой информации. На базе модельной библиотеки - филиала № 2 действует тифлоцентр «Перспектива» для незрячих и слабовидящих граждан.

Общий объем музейного фонда составляет 34475 единиц хранения. За 2019 год объем музейного фонда увеличился на 250 единиц хранения. В течение года организовано и проведено 60 выставок («Радуга камня», «От Мурманска до Берлина», «Убранство башкирской юрты», «Этнография башкирского народа»), которые посетили 22198 человек.

В культурно-досуговых учреждениях городского округа плодотворно работают 38 клубных формирований самодеятельного народного творчества (вокально - хоровые, хореографические, театральные, ансамбли народных инструментов, оркестр духовых инструментов, фольклорные), в которых занимаются 9 человек. Вокально-хоровой жанр представлен в городском округе   
15 творческими коллективами (266 участников): народный хор ветеранов «Здравица», народный вокальный ансамбль «Тальянка», образцовый вокальный ансамбль «Солнышко», образцовый вокальный ансамбль «Маленькие звездочки», народный вокальный ансамбль «Родные напевы» и др.

Хореографический жанр представлен 8 коллективами (345 участников): народный ансамбль эстрадного танца «Ритмы времени», образцовый ансамбль танца «Фортуна», образцовый театр танца «Модэм», ансамбль народного танца «Яшьлек», хореографическая студия «Адажио», ансамбль народного танца «Аргешти».

Фольклорный жанр представляют 5 коллективов (133 участника): народный хор русской песни «Щедрый вечер», народный хор «Аяз», народный казачий фольклорный ансамбль «Волюшка», образцовый русский фольклорный ансамбль «Таусень», фольклорный ансамбль «Красная горка».

В Центре национальных культур - Дом дружбы народов активно работают 6 общественно-национальных объединений: «Курултай башкир», «Конгресс татар», чувашское «Чаваш Ен», общественно-национальное объединение российских немцев «Видергебурт», «Славянский круг», региональная общественная организация по возрождению и развитию армянской культуры «Аргешти».

В трех учреждениях дополнительного образования: двух детских школах искусств, детской художественной школе занимаются 1579 учащихся в возрасте от 7 до 17 лет. Обучение в школах ведется по 22 специальностям.

Существующие объекты культуры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Кол-во организаций (ед.) |
| 1 | Кинотеатры | 1 |
| 2. | Музеи | 1 |
| 3. | Дворцы/Дома культуры/клубы/центры | 3 |
| 4. | Библиотеки | 11 |
| 5. | Детские музыкальные, художественные,  хореографические школы и школы искусств | 3 |
| 6. | Парки культуры и отдыха | 3 |

Из существующих объектов культуры – муниципальные учреждения культуры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Кол-во учреждений (ед.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере искусства (художественные, хореографические, музыкальные школы  и детские школы искусств) | 3 |
| 2 | Муниципальные учреждения культуры культурно-досугового типа (  Дворцы/Дома культуры/центры/музеи) | 3 |
| 3 | Муниципальные парки культуры и отдыха | 0 |
| 4 | Муниципальные библиотеки | 11 |

В городском округе функционируют 11 библиотек и 31 библиотечный пункт – уровень фактической обеспеченности 100%; 2 парка культуры и отдыха - 100%; 3 клубно-досуговых учреждения культуры – 100%.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры рассчитан в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года №Р-965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Согласно таблице расчета посадочных мест на совокупное количество учреждений клубного типа в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан существует нехватка посадочных мест в клубно-досуговых учреждениях культуры, так общее количество посадочных мест в городской Доме культуры, клубе «Нур» и Центре национальных культур составляет 663 места, что составляет 48,6% от нормативной потребности.

Задачи на расчетный период:

строительство общественно-культурного центра в микрорайоне «Московка»;

строительство дома культуры с концертным залом на 1000 посадочных мест.

**1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной сферы**

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры – это удовлетворение потребностей населения.

Расчет проектной численности населения произведен на основании данных Администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, утвержденного генерального плана и сведений республиканского комитета государственной статистики. Динамика изменения численности населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по данным Всероссийской переписи населения, современных статистических данных и данных прогноза социально-экономического развития представлена в таблице 1.

Численность населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Численность населения | | | |
| 2002 год | 2010 год | 2020 год | 2030 (расчетный срок) |
| Городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан | 108 647 | 109 474 | 114 100 | 115 796 |

Структура населения по возрастному составу представлена в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Возрастные группы населения | Количество населения 2020 год. тыс.чел. | Количество населения 2030 год. тыс.чел | Удельный вес возрастной группы ,% |
| 1 | Население младше трудоспособного возраста | 22,79 | 23,16 | 20,0% |
| 2 | Трудоспособный возраст | 61,99 | 62,88 | 54,3% |
| 3 | Пенсионный возраст | 29,32 | 29,76 | 25,7% |
| Всего | | 114,1 | 115,80 | 100% |

На расчетный срок городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан должен иметь полный состав социально-культурных учреждений повседневного и частично периодического пользования. Расчет вместимости социально-культурных объектов произведен на проектную численность населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

В систему социальной инфраструктуры включены следующие объекты: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения начального и среднего профессионального образования, высшие учебные заведения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и искусства, физкультурно-спортивные сооружения.

Расчет потребности объемов социальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Ед. измерения | Состояние на 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, всего | Мест | 6467 | 7798 |
| 2 | Общеобразовательные школы, всего | Мест | 9589 | 13349 |
| 3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | Объект | 5 | 5 |
| 4 | Высшие учебные заведения | Объект | 2 | 2 |
| 5 | Больницы – на 10 тыс. населения | Коек | 54,5 | 77,0 |
| 6 | Поликлиники – на 10 тыс. населения | Посещ.  в смену | 235,2 | 235,8 |
| 7 | Учреждения культурно-досугового типа, на 100 тыс. чел. | Объект | 3 | 5 |
| 8 | Физкультурно-спортивные сооружения, всего | Объект | 404 | 411 |

**1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры**

**городского округа**

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст.8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее - Закон №184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон №131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) или ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;

в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;

в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона №131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений, городских округов. В частности, к вопросам местного значения городского округа в социальной сфере относятся:

обеспечение проживающих в муниципальном, городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории городского округа отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения городского округа, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению;

создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сфера невозможно без вложения в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере является Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан утверждены приказом Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре от 01.08.2016 года № 211 и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Республики Башкортостан, а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

Нормативы градостроительного проектирования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан утверждены решением Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 23.11.2017 года № 144, Правила землепользования и застройки городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан утверждены решением Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 29.06.2017 № 107.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

**2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по**

**проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский**

**Республики Башкортостан**

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального, регионального, местного значения, а также мероприятия, реализация которых предусмотрена за счет внебюджетных источников (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей.

**Система здравоохранения.**

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры.

Целями деятельности системы здравоохранения являются удовлетворение потребностей населения в медицинской помощи по оказанию квалифицированной доврачебной, врачебной, лечебно-диагностической и профилактической помощи населению;

выявление причин возникновения и распространения заболеваний, причин изменения темпов роста смертности, разработка мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи, оказываемой населению, и профилактику возникновения и распространения заболеваний.

Для выполнения поставленных целей осуществляются следующие виды деятельности:

медицинская деятельность;

фармацевтическая деятельность;

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Финансирование деятельности предприятий, учреждений и организаций муниципальной системы здравоохранения осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, целевых фондов, предназначенных для охраны здоровья граждан, и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан предусматривает привлечение в городской округ молодых медицинских кадров, врачей-терапевтов, врачей педиатров, а так же врачей узких специализаций (кардиологии, детской травматологи, пульмонологии и др.) в целях улучшения развития медицинской помощи и обеспеченности населения медицинским персоналом.

Мероприятия в части развития системы здравоохранения предусматривают:

1. Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных.

2. Ремонт детского стационара ГБУЗ РБ Городская больница №1 (ул. Королева, д.2).

3. Капитальный ремонт стационара №2 ГБУЗ РБ Городская больница №1.

4. Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГБУЗ РБ Городская больница №1.

5. Замена оконных конструкций в здании поликлиники № 2 (34 мкр.).

6. Подготовка помещения и установка аппарата МРТ, на базе 2-го стационара ГБУЗ РБ Городская больница №1.

7. Строительство поликлиники на 800 посещений в смену.

**Образование.**

Отдел образования администрации городского округа город Октябрьский создан решением Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и подчиняется в своей деятельности главе Администрации городского округа город Октябрьский, Министерству образования Республики Башкортостан.

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета №40 от 24.12.2005 «Об утверждении структуры администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» Отдел наделен правами юридического лица. По своей правовой форме Отдел является муниципальным учреждением и действует в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. №7 ФЗ «О некоммерческих организациях» применительно к учреждениям.

Отдел действует в рамках единой системы государственного управления в РБ и ведет согласованную политику в сфере образования, учитывающую местную и национальную специфику.

Одной из важнейших характеристик муниципального образования, определяющих его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность, является образовательный уровень населения. Повышение образовательного уровня населения требует длительного времени и значительных финансовых вложений.

В числе основных мероприятий по развитию системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на расчетную перспективу необходимо выделить:

1. Ввод здания на ул.Бакинской 400 мест.

2. Строительство школы на 1225 мест (33 мкр.).

3. Строительство школы на 825 мест (38 мкр.).

4. Стромительство школы на 1232 места – старая часть город.

5. Выделение дополнительных мест в существующих МБОУ СОШ 10,МБОУ

СОШ №8 на 85 мест.

6. Ввод новых мест Д/С №34, Д/С №35 на 75 мест .

7. Строительство ДОУ в 38 мкр. на 260 мест.

8. Строительство Д/С № 26 (3) на 140 мест.

9. Строительство (ДОУ в Нарышево (Прометей) на140 мест.

10. Строительство ДОУ в 33 мкр. на 260 мест.

11. Строительство ДОУ на 260 мест в старой части города

12. Капитальный ремонт, перепрофилирование Д/С №6 -2 корпус на 56 мест.

13. Перепрофилирование ДОУ по ул.Комсомольская (ОЭТ) на 140 мест.

14. Строительство детского оздоровительного круглогодичного лагеря на территории СОК Спартак с мощностью 120 человек в смену.

15.Строительство здания учреждения дополнительного образования на 800 мест

**Физическая культура и массовый спорт.**

Комитет по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее – Комитет) является структурным подразделением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее - Администрация).

Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан «О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан», Законом Республики Башкортостан «О молодежной политике Республики Башкортостан», Уставом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, решениями Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, распоряжениями и постановлениями администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления здоровья населения, увеличения продолжительности жизни. Развитие физической культуры и спорта осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с муниципальными программами развития физической культуры и спорта. Важнейшее направление политики органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта составляет физическое воспитание детей дошкольного возраста, а также обучающихся в образовательных учреждениях. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематическое занятие физической культурой и спортом. Реализация этой цели потребует развитие неформального взаимодействия органов местного самоуправления городского округа с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятиях.

Мероприятия в части развития физкультуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан:

1. Строительство Ледового дворца.

2. Строительство футбольного манежа «Девон».

3. Строительство спортивной площадки на территории СОШ №12.

4. Строительство хоккейной коробки в 35 мкр. г.Октябрьский.

5. Строительство зала единоборств в г.Октябрьский.

6. Строительство спортивной площадки на территории СОШ №22.

**Культура**

Отдел культуры является структурным подразделением Администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, осуществляющим исполнение муниципальных функций, оказание муниципальных услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан полномочий Администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Отдел культуры наделен правами юридического лица и является муниципальным казенным учреждением, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на основе утвержденной сметы расходов.

Отдел культуры осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, законами Республики Башкортостан, Указами и Распоряжениями Президента Республики Башкортостан, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Республики Башкортостан, актами республиканских органов исполнительной власти, на которых в установленном порядке возложено регулирование деятельности учреждений культуры, решениями Совета, постановлениями, распоряжениями главы Администрации, другими законодательными и нормативными актами.

Деятельность органов местного самоуправления в области культуры должна быть направлена на обеспечение общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей для населения. В пределах своей компетенции органам местного самоуправления следует создавать условия для развития сети специальных учреждений и организаций: школ искусств, студий, курсов. Оказывать поддержку этим учреждениям, обеспечивать доступность и бесплатность для населения основных услуг библиотек, других учреждений культуры.

Для повышения культурного уровня населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающие требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительских услуг;

совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью.

Мероприятия в части развития культуры в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан:

1. Строительство общественно-культурного центра в микрорайоне «Московка»;

2. Строительство дома культуры с концертным залом на 1000 посадочных мест.

**3. Объемы и источники финансирования для реализации программы**

Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных мероприятий по реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Специфика финансирования объектов социальной инфраструктуры заключается в ее дифференциации на два типа:

отрасли, работающие и развивающиеся за счет собственных ресурсов и ориентированные на хозрасчет и получение прибыли как основной цели своей деятельности. К ним относится торговля, общепит, бытовое обслуживание;

отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных и коллективных общественных фондов потребления. Эти отрасли полностью или частично ориентированы на бюджетные средства.

Самофинансирование социального обслуживания населения в последнее время приобрело широкие масштабы и позволяет сделать вывод, что спрос на социально-бытовое обслуживание не удовлетворен. Это вызвано сокращением размеров бесплатного и льготного обслуживания населения предприятиями и учреждениями бюджетной сферы при одновременном снижении расходов государства на содержание объектов социальной инфраструктуры. Формой использования финансовых ресурсов бюджета учреждениями и организациями социальной сферы, находящимися на хозрасчете и имеющими самостоятельные доходы, является предоставление им бюджетных субсидии для возмещения ими недостающих доходов для сведения баланса доходов и расходов. Такая потребность в государственных субсидиях обычно бывает вызвана либо стремлением сохранить спрос на социальные услуги, либо централизованной политикой ценообразования на платные социально-культурные услуги (кино, театры, концертная деятельность).

Традиционно система финансирования социальной инфраструктуры подразделялась на два канала: отраслевой и территориальный. Развитие и функционирование отраслей социальной инфраструктуры зависят от того, насколько ее отрасли способны обеспечить себя финансовыми ресурсами на текущие цели. Отраслевой принцип функционирования имеет недостатки – не комплексное использование ведомственных объектов социальной инфраструктуры ведет к распылению финансовых средств. Подчинение объектов социальной инфраструктуры различным ведомствам затрудняет координацию в решении социальных проблем муниципального образования. Территориальный канал финансирования представлен местным бюджетом, который является основным источником финансирования социальной инфраструктуры муниципального образования. Но бюджет местной власти весьма ограничен, что препятствует этому процессу. Исследование проблемы финансирования социальной инфраструктуры, анализ современного уровня развития ее подразделений показывают необходимость поиска научно-обоснованных путей ее дальнейшего интенсивного развития и неординарных. На сегодняшний день бюджет не способен взять на себя полностью расходы на содержание социальной сферы. С другой стороны, государство обязано защищать интересы населения (особенно его малоимущих слоев) и обеспечивать ему получение социальных услуг, а потому полностью перейти на самофинансирование объекты социальной инфраструктуры не могут.

Поэтому целесообразным представляется сосуществование нескольких форм финансирования как государственных, так и частных фондов и на федеральном уровне, и на территориальном. Важная роль в решении этой проблемы должна быть отведена предприятиям, которые тоже могли бы взять на себя часть расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры. В современных условиях на содержание и развитие государственных и муниципальных объектов социальной сферы финансовые ресурсы направляются из нескольких источников: бюджета, внебюджетных фондов, средств предприятий, населения.

Средства, получаемые объектами социальной сферы от населения за оказанные ему услуги, пока занимают небольшой удельный вес. Это обусловлено, во-первых, тем, что в соответствии с Конституцией и действующим законодательством предоставление многих социальных услуг бесплатно, во-вторых, развитие платных услуг ограничено низкой платежеспособностью подавляющей массы населения. В этих условиях основным источником финансирования социальной сферы стали средства, мобилизуемые и распределяемые через бюджетную систему, и внебюджетных фондов. Средства бюджета и внебюджетных фондов, направляемые в социальную сферу, образуют общественные фонды потребления, главным назначением которых является социальное развитие общества и социальная защищенность населения, предоставление ему социальных услуг. Средства общественных фондов потребления позволяют предоставлять населению бесплатные или на льготных условиях услуги учреждений просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и в значительной мере услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Передача большинства социальных функций с государственного на региональный и местный уровни сопровождалась резким уменьшением федеральных средств, выделяемых на социальные цели и ослаблением контроля со стороны государства как за выполнением федеральных законов и постановлений, касающихся социального развития, так и за использованием федеральных средств. При этом средства местного бюджета в силу слабой налогооблагаемой базы оказались весьма ограниченными. Следствием этого является факт неудовлетворительного технического состояния ряда учреждений социально-культурной сферы, а также крайне медленные темпы нового строительства. Отсутствие средств не позволяет провести реконструкцию и ремонт многих существующих учреждений, а также вести широкомасштабное строительство.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитан6ые на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Таким образом, при разработке модельного комплекса необходимо обязательно учитывать различные источники финансирования социальной инфраструктуры, в том числе финансирование из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников финансирования.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования, требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками.

На пред проектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов – аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

**4. Целевые индикаторы программы**

Основными факторами, определяющими направления, разработки Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2020 - 2030 годы, являются тенденции социально-экономического развития городского округа, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, социально-культурной сферы. Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития городского округа. Реализации инвестиционных проектов заложат основы социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий, программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа являются:

доля детей в возрасте до 3 лет, обеспеченных местами в детских садах;

доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся;

уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения;

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

уровень доли населения, обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями.

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны Администрации, позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на расчетный срок.

Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры городского округа. Целевые индикаторы и показатели программы представлены в таблице.

Целевые индикаторы и показатели программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора** | **Ед.**  **изм.** | **Показатели по годам** | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | 2025-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля детей в возрасте до 3 лет, обеспеченных местами в детских садах | % | 38,7 | 57,8 | 69,8 | 70 | 72,5 | 75 |
| 2. | Доля обучающихся в общеобразова-тельных учреждениях, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся | % | 18 | 17 | 10,4 | 12,8 | 6,8 | 6,3 |
| 3. | Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет | % | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 | 67 |
| 5. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | % | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 82,0 | 82,0 |
| 6. | Уровень доли населения, обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа позволит достичь определенных социальных эффектов:

1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию городского округа квалифицированных кадров.
2. Создание условий для развития таких отраслей как образование, физическая культура и массовый спорт, культура.
3. Улучшение качества жизни населения городского округа за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

**6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры**

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе представительной и исполнительной власти городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов Администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, муниципальные учреждения городского округа. Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информируют Администрацию городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан о ходе выполнения Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан проводится ежегодный мониторинг. Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам, и программам. Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменения условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекших значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренным Программой.

В качестве предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в целях достижения целевых показателей программы рекомендуется своевременно вносить изменения в генеральный план городского округа с целью достижения нормативных значений минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения при планировании развития сети объектов капитального строительства, а также для более качественного функционирования обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на протяжении срока действия программы необходимо проводить корректировку Правил землепользования и застройки муниципального образования.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы Программе комплексного развития социальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования включает два типа:

1. периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры;
2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры. Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Решение о корректировке Программы принимается представительным органом городского округа по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы городского округа.

Управляющий делами администрации А. Е. Пальчинский